2022.06.27 프로젝트 회의록

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일시** | 2022.06.27(월) 12:00~14:00 | **장소** | 상명대학교 | **대면** | 비대면 |
| **회의록 기록자** | 유동선 | **회의 참석자** | 장혜원, 이유진 | | |
| **주제** | 프로젝트 오리엔테이션 | | | | |
| **회의 내용** | | | | | |
| **진행 일정** | 1. **프로젝트 개론 소개** 2. **프로젝트 기술 스택 소개**   **[ 모바일 어플리케이션 ]**   * FrontEnd: React Native * BackEnd: nodejs * Database: mongoDB * MySQL 사용 여부 * Prototyping: AdobeXD   **[ 웹 어플리케이션 ]**   * FrontEnd: React.js * BackEnd: Spring * Database: MySQL  1. **프로젝트 일정 명세**  * SoVoRo의 안드로이드 네이티브 클라이언트 작성 완료 * 백엔드 기능을 포함한 프로젝트 요구사항 모두 구현 * 해당 안드로이드 네이티브 앱을 React Native로 포팅 * Adobe XD프로토타이핑 기반의 프로젝트 기획서 완성  1. **개인 작업 할당**   **[ 프론트엔드 ]**   * AdobeXD를 통한 프로토타이핑 후 구현(변경가능) * 로그인 화면의 소셜 로그인 버튼 구현 * 로딩 화면 구현 * 알람 화면 구현 * 검색 화면 구현 * 검색어 입력 화면 구현 * 검색어 결과 화면 구현 * 테스트 결과 화면 구현   **[ 백엔드 ]**   * 랜덤 단어 추출 구현 * 메인 화면 단어 배치 구현 * 테스트 화면 단어 배치 구현 * 검색 기능 구현 * 테스트 기능 구현 * 테스트 결과 구현 * 달력 기능 구현 * 댓글 기능 구현   **[ 데이터베이스 ]**   * 데이터베이스 모델링 * 서버 데이터베이스 구축 * 단어장 DB정제  1. **프로젝트명 논의** 2. **향후 회의 일정 논의** 3. **예산 관리 방법 논의** 4. **프로젝트 기획 논의** 5. **작업 할당**  * 회의 내역 기반으로 개인 능력 확인 후 작업 할당   **[ 프로젝트 능력 학습 ]**   * 프론트엔트 프레임워크(안드로이드 스튜디오)에 대한 학습 필요 * 백엔드 프레임워크(nodejs)에 대한 학습 필요 | | | | |
| **의결사항** | 1. **팀 명 회의**  * 테이스티 소보로 * 소소한 ㅇㅇㅇ~ * 소보로 기반으로 비슷한 모티프로 제공한다? * 소소한 베이커리, 소소한 빵집 * 차주 일정에서 의결  1. **팀원 작업 할당**   [ 공동작업 ]   * 동빈나 유튜브 안드로이드 강좌 10강까지 수강   [ 장혜원 ]   * 로그인 액티비티의 소셜 로그인 버튼 추가 * 노션을 통한 프로젝트 페이지 작성   [ 이유진 ]   * 단어장 데이터베이스의 한글 뜻 정제 작업 | | | | |
| **차후 일정** | | | | | |
| **예정 일시** | 2022-07-06(수) | | | | |
| **예정 장소** | 왕십리(상세장소 미정) | | | | |
| **주제** | 프로젝트 회의 | | | | |
| **특이사항** |  | | | | |